Bytom, dnia 28 kwietnia 2017 r.

FIRMA MAZUR Sp. z o.o.

Spółka komandytowa

ul. Szyby Rycerskie 1

41-909 Bytom

www.firmamazur.pl

W odpowiedzi na zapytanie firmy P.U.H Max Plus z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

- Dokumentacja projektowa dostępna jest pod adresem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1030149

- Nie przewiduje się na tym etapie wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

- Zamawiający nie zakłada z góry liczby fakturowań, przy czym uwzględnić należy że wzorzec umowy zakłada fakturowanie nie częstsze niż 1 raz w miesiącu.

- Termin płatności faktury to maksymalnie 30 dni.

- Harmonogram odbiorów częściowych będzie do ustalenia po wyborze Wykonawcy i bazować będzie na propozycji Wykonawcy, o ile jej treść będzie zgodna z pozostałymi zapisami umowy.

Powyższych odpowiedzi udzielono na podstawie wzorca umowy.